合同编号：

G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段、G0611川主寺至汶川段、S14川主寺至红原高速公路项目外委原材料试验室监控设备采购及安装

服务合同

甲方：四川济通工程试验检测有限公司

乙方：

签订地点：四川成都

签订时间：    年  月

# 采 购 合 同

依据《中华人民共和国民法典》及行业管理有关法律法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经询价采购，甲乙双方就监控设备采购及安装服务事项达成一致，订立本合同。

# 第一条 本合同签订依据

1.《中华人民共和国民法典》。

2.国家及地方、行业有关本专业的法律法规及相关技术标准和要求。

第二条 合同文件的优先次序

本合同的相关招标文件或询价文件、投标文件或报价文件、中标文件、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1.合同书及其附件。

2.报价函。

第三条 项目名称、地点、服务期限

1.项目名称：G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段、G0611川主寺至汶川段、S14川主寺至红原高速公路项目外委原材料试验室监控设备采购及安装服务。

2.项目地点：阿坝藏族自治州茂县。

3.服务期限：自项目中标之日起，10个日历天内。

- 第四条 服务内容

- 乙方为甲方提供G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段、G0611川主寺至汶川段、S14川主寺至红原高速公路项目外委原材料试验室监控、安装服务。

- 第五条 采购价格

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端视频采集设备 | 15 | 台 |  |  |  |
| 2 | 存储与管理设备NVR | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 传输网络设备 | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 网络汇聚核心传输设备 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 以太网光电转换 | 5 | 对 |  |  |  |
| 6 | 传输网络设备 | 6 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络信息模块 | 21 | 个 |  |  |  |
| 8 | 综合管理平台软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 数据双绞线 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 10 | 配线光缆 | 200 | 米 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1 | 圈 |  |  |  |
| 12 | 室外弱电防雨设备箱 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 室内标准网络机柜 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 监控级机械硬盘 | 1 | 块 |  |  |  |
| 15 | 光纤终端盒 | 4 | 个 |  |  |  |
| 16 | 系统调试费 | 1 | 次 |  |  | 1.前端设备安装调试 清单名称：前端摄像机及配套设备安装调试 工作内容：设备固定、箱体安装、电源线网线敷设端接、设备通电调试、图像调试、POE配置、点位标注、故障整改 2.机房设备安装调试 清单名称：机房机柜及机房设备上架安装调试 工作内容：机柜就位、交换机/NVR/硬盘上架安装、线缆理线端接、IP规划配置、平台添加设备、录像策略配置、整机系统联调、试运行、配合验收 3.光缆熔接与光路调试 工作内容：光缆成端、终端盒安装、光纤熔接、法兰跳线制作、光路通断测试、链路连通调试 |
| 17 | 安防系统配套辅材 （含全部辅材） | 1 | 批 |  |  | 前端点位辅材：摄像机安装配套辅材 机房布线辅材：机房机柜布线配套辅材 含膨胀螺丝、自攻螺丝、扎带、绝缘胶带、防水胶布、线卡、尼龙扎头、金属抱箍、防水密封圈、空开、小规格软管、标识标签、理线卡扣、接地端子等全套零星辅材；含安装耗材损耗，用于摄像机、箱体、机柜、线路配套安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 第六条 合同价格

- 1.本合同采用固定单价的方式，暂定合同总金额（含增值税）¥   元（大写：人民币    元整）。其中不含税价为¥   元（大写：人民币  ），增值税税率为  %，增值税为¥  元（大写：人民币  ），合同履行期限内不得调整价格，最终结算金额以甲方验收合格的实际完成数量据实结算。

- 2.本合同单价为包干综合单价，包含设备费、辅材费、运输费、装卸费、布线施工费、安装调试费、人工费、培训费、税费、垃圾清运费、售后服务费等所有费用，合同履约期内单价固定不变，不作任何调整。

- 第七条 结算及支付方式

- 1.结算及支付方式：乙方完成全部设备供货、安装、调试、试运行，系统运行正常，资料齐全，经甲方组织验收合格后，乙方按要求开具合法、有效、足额的增值税专用发票，甲方审核无误后20个日历天内，向乙方支付暂定合同总价的80%；本项目整体质保期满（1年），乙方完成全部维保义务、无遗留质量问题、无违约记录、双方完成质保终结验收后，甲方在20个日历天内无息支付剩余20%质保尾款。

- 2.所有付款前提为：乙方须按甲方要求完成合同约定内容，且当期服务无质量问题、无投诉、无违约。

3.乙方指定转账银行信息：

开户行：

户  名：

账户号：

乙方应在甲方要求时间内将监控系统安装完毕，甲方验收后应予确认并负责保管。

- 第八条安装、调试及工期要求

- 1.甲方负责提供现场施工条件、作业面、基础电源及必要的

现场协调工作，及时通知乙方进场施工。

2.乙方接到甲方进场通知后，须按时组织设备、人员进场施工，严格按照行业规范、安全标准及甲方要求完成窗帘安装、布线、固定、调试工作，确保窗帘正常使用。

3.施工期间遇雨天、大风、极端天气、现场不具备施工条件等客观因素，工期可据实顺延，乙方需提前书面告知甲方。

4.安装调试全过程须符合安防监控、弱电施工及试验室标准化建设要求，施工质量不合格的，乙方必须无条件无偿返工、整改，直至验收合格，产生的一切费用由乙方自行承担。

5.乙方施工须遵守甲方现场安全管理规定，做好安全防护，杜绝安全事故，施工期间发生的一切安全事故、人员伤亡、财产损失均由乙方全权负责。

第九条 甲乙双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方设备质量、进场材料、施工工艺、施工进度、服务质量进行全过程监督、检查、考核，对不合格部分有权要求乙方限期整改、返工、更换。

2.甲方负责提供施工所需现场基础条件，协调现场各方关系，保障乙方正常施工。

3.甲方按合同约定及时组织验收，并按约定节点支付合同款项。

4.系统验收移交后，甲方负责设备日常使用、管理、防尘防

潮及常规保管，规范操作人员使用设备。

（二）乙方权利与义务

1.乙方保证所供设备为全新正品、原厂合格产品，规格参数、性能质量完全满足项目及行业标准，严禁翻新、次品、“三无”产品，一经发现甲方有权无条件退货、扣款、终止合同。

2.乙方严格按照工期、规范、标准完成供货、安装、调试、培训、验收、移交全部工作，确保系统稳定达标。

3.乙方须对甲方操作人员进行免费操作培训，教会设备查看、回放、简单故障排查、基础维护等操作，并提供操作说明。

4.合同质保期内，乙方须全程提供免费售后维保、故障抢修、技术支持，接到甲方报修后及时响应、及时处置。

5.乙方施工过程中须爱护甲方现场设施，文明施工、工完场清，造成现场损坏的须无偿修复或赔偿。

6.乙方承担本项目施工、设备质量、售后维保全部责任，因设备质量、施工质量、服务不到位引发的一切损失由乙方承担。

第十条 设备验收与移交

1.乙方完成全部安装调试、试运行正常后，向甲方提交书面验收申请及全套竣工资料。

2.甲方组织相关人员对设备数量、外观、安装质量、画面效果、录像存储、系统功能、运行稳定性进行整体验收。

3.验收合格的，双方签署验收移交单，设备正式移交甲方使

验收不合格的，乙方限期整改，直至合格，工期不予顺延。

第十一条 质保及售后服务

1.本项目整体免费质保期为1年，自项目整体验收合格、移交之日起计算。

2.质保期内，因设备本身质量问题、施工安装问题导致的故障、损坏，乙方须免费维修、免费更换配件及设备，承担全部费用。因甲方人为损坏、外力破坏、私自改装、不可抗力导致的设备故障，乙方可提供维修服务，仅收取材料成本费，免收人工费。

- 3.质保期内乙方须提供7×24小时技术咨询及故障响应服务，确保监控系统正常运行。

4.质保期满后，乙方须承诺提供终身有偿维修服务，并明确维修收费标准。

第十二条 违约责任

1.乙方质量违约：乙方提供设备为非全新、不合格、参数不符、施工质量不达标，甲方有权要求无条件返工、换货、退货，乙方须承担由此产生的一切损失，同时甲方有权扣除相应合同款项；情节严重的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。

2.乙方工期违约：乙方未按甲方要求工期完成供货、安装、调试的，每逾期一日，按合同暂定总价的5%向甲方支付违约金，逾期超过7日，甲方有权终止合同并追责。

3.服务违约：质保期内乙方拒不响应维修、拖延维保、服务不到位的，甲方有权另行委托第三方维修，产生费用全部由乙方承担，甲方从尾款中直接扣除。

4.任何一方单方面无故解除合同、拒不履行合同义务的，须赔偿对方因此造成的全部直接及间接损失。

- 第十三条 争议解决条款

对于因本合同履行而发生的争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第十四条 其他约定

- 1.本合同如有未尽事宜，可经双方协商签订补充协议，补充协议与本合同 具有同等效力。如补充协议与本合同有条款不一致，则以补充协议约定为准。

- 2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 3.本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

| 甲方：四川济通工程试验检测有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字） | 法定代表人 或委托代理人： （签字） |
| 经办人： 地址：成都蛟龙工业港双流园区威海路7座150号 | 地址： |
| 时间： 年 月 日 | 时间： 年 月 日 |

附件：XX报价函